}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Dante Vargas Donoso Daniel Jofre Ismael Tapia |
| --- | --- |
| Rut | 20.838.668-9 21.347.357-3 21.216.536-0 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Viña del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | AlertaVital |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería Informática, Inteligencia Artificial aplicada, Salud digital, Tecnologías móviles, Sistemas de geolocalización, Accesibilidad y usabilidad. |
| Competencias | Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda una problemática crítica: la soledad, la inactividad prolongada y los accidentes no reportados en adultos mayores, especialmente en Chile. Investigaciones recientes confirman que la soledad y el aislamiento social afectan directamente la resiliencia y la salud de esta población. Un estudio nacional realizado durante la pandemia mostró que los adultos mayores que reportaban soledad tenían 1.8 veces más probabilidades de presentar baja resiliencia, lo que limita su capacidad de pedir ayuda o recuperarse ante situaciones adversas (Oppenheimer-Lewin et al., 2022). El 69% de los encuestados eran mujeres, lo que refleja un componente de género relevante. Asimismo, estudios cualitativos en Chile central evidenciaron que el confinamiento incrementó la tristeza, el aislamiento y redujo la actividad física, afectando la autonomía y la salud general de los mayores (Almonacid-Fierro & Almonacid-Fierro, 2021). Esta disminución en la movilidad y en la interacción cotidiana constituye un factor de riesgo clave no solo frente a caídas, sino también frente a episodios de malestar no reportados. El género también influye en la vulnerabilidad. Aunque ser mujer se asoció a mayor resiliencia, las mujeres mayores en Chile tienen más probabilidades de vivir solas y presentar síntomas depresivos, lo que incrementa su exposición a riesgos si no cuentan con sistemas de apoyo adecuados (Oppenheimer-Lewin et al., 2022). En síntesis, en Chile la evidencia muestra que la soledad, el aislamiento social y la falta de interacción frecuente están estrechamente vinculados a un mayor riesgo de emergencias no atendidas y a consecuencias severas en la salud de los adultos mayores. Esto refuerza la pertinencia de diseñar soluciones tecnológicas accesibles, de bajo costo y adaptadas a esta realidad, con especial énfasis en mujeres, población rural y en situación de vulnerabilidad. Para el campo laboral de la Ingeniería Informática, el proyecto es relevante porque permite aplicar inteligencia artificial, IoT móvil y accesibilidad digital a un problema real de salud pública, aportando soluciones tecnológicas que mejoran la calidad de vida y entregan tranquilidad tanto a los adultos mayores como a sus redes de apoyo. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se propone el desarrollo de una aplicación móvil accesible, dirigida a adultos mayores, que utilice los sensores y patrones de interacción del teléfono para detectar inactividad prolongada y facilitar la generación de alertas rápidas en caso de emergencia o malestar. El sistema implementa un modelo híbrido de inteligencia artificial (reglas + machine learning liviano) capaz de minimizar falsos positivos y priorizar el contacto más cercano y confiable para la asistencia. Ante un evento sospechoso (ejemplo: inactividad mayor a un umbral definido), la aplicación activa una notificación de confirmación con un botón de “Estoy bien”. Si no hay respuesta en el tiempo establecido, envía automáticamente una alerta con la ubicación GPS mediante canales mixtos de comunicación (WhatsApp y SMS) a contactos previamente definidos (vecinos o familiares). Estos contactos reciben un enlace con un mapa interactivo y opciones rápidas (“Voy”, “Estoy con él/ella”, “Falsa alarma”), lo que permite coordinar la ayuda en tiempo real y dar mayor seguridad tanto al adulto mayor como a su red de apoyo. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se alinea directamente con el perfil de egreso de Ingeniería Informática, al integrar competencias en: - Desarrollo de software multiplataforma (Flutter, Node.js). - Aplicación de inteligencia artificial y machine learning para resolver problemas reales. - Diseño de soluciones con foco en la accesibilidad y la inclusión digital. - Gestión de proyectos tecnológicos, desde la planificación hasta las pruebas con usuarios. De esta manera, el proyecto no solo aplica conocimientos técnicos, sino que también responde a un problema social de alto impacto: mejorar la seguridad y la calidad de vida de adultos mayores solitarios, reduciendo accidentes no reportados y muertes evitables. Esto refleja la pertinencia del trabajo con el contexto laboral actual, donde la tecnología y la informática juegan un rol central en la innovación social y la salud digital. |
| Relación con los intereses profesionales | Ismael: Este proyecto representa una convergencia perfecta con mis intereses profesionales, ya que me permite explorar el emprendimiento independiente al abordar una problemática real con potencial de impacto global, al mismo tiempo que profundizó técnicamente en áreas que me apasionan como la integración de machine learning y su puesta en producción, fortaleciendo así mi perfil como desarrollador con experiencia práctica en un sistema completo. Más allá de lo técnico, este desarrollo conecta profundamente con mi vocación de crear tecnología con propósito social, permitiéndole aplicar mis conocimientos en programación e inteligencia artificial para mejorar tangiblemente la calidad de vida de los adultos mayores, lo que refuerza mi objetivo de ser un ingeniero que construye soluciones significativas y alinea mi carrera hacia la innovación con impacto humano. Dante: En este proyecto veo reflejados por mi parte unos cuantos intereses profesionales, el primero es emprender de manera independiente, ahora que estamos viendo este proyecto sin un cliente real pero con una problemática real, esto abre muchas puertas si el sistema funciona de manera correcta, ya que resuelve una problemática mundial. Por otro lado también veremos más a fondo la integración de machine learning y la puesta en producción de la misma. Y por último, el desarrollo de software es otro de los intereses profesionales que veo en este proyecto, ya que me servirá como práctica y para también tener una buena base para proyectos futuros, ya sean personales o externos. Daniel: Mis intereses profesionales se centran en el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que integren inteligencia artificial, accesibilidad digital y aplicaciones móviles para resolver problemáticas sociales y de salud. Este proyecto APT refleja esos intereses, ya que me permite aplicar mis conocimientos en programación, bases de datos y machine learning en un contexto real, con impacto directo en la calidad de vida de los adultos mayores. El desarrollo de esta aplicación también contribuye a mi formación como ingeniero informático con un enfoque social, fortaleciendo mis competencias en diseño de software accesible, gestión de proyectos tecnológicos y uso de IA aplicada. Además, me permitirá adquirir experiencia práctica en el diseño de sistemas multiplataforma y escalables, lo cual es fundamental para mi proyección profesional en áreas como la salud digital, la innovación tecnológica y el emprendimiento social. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar dentro de la duración del semestre, considerando las horas asignadas a la asignatura y el trabajo autónomo planificado. El alcance del MVP —detección de inactividad prolongada, alerta automática vía canales mixtos (WhatsApp/SMS) y un panel web básico para visualizar eventos— está bien delimitado y se ajusta a los tiempos disponibles. En cuanto a materiales, solo se requiere un teléfono inteligente con sensores básicos (acelerómetro, giroscopio) y funciones de interacción estándar, conexión a internet y un computador para la programación, lo que permite implementar la solución sin altos costos. Entre los factores externos que facilitan el desarrollo se encuentran la existencia de bibliografía y estudios recientes sobre soledad, aislamiento e inactividad en adultos mayores, además de la disponibilidad de librerías y frameworks gratuitos (Flutter, Node.js, PostgreSQL) que reducen significativamente el tiempo de desarrollo. Como posibles dificultades externas, se identifican la limitada posibilidad de realizar pruebas con adultos mayores en condiciones reales, así como el consumo de batería en los teléfonos al usar sensores o procesos en segundo plano. Estas dificultades pueden ser mitigadas mediante pruebas simuladas en entornos controlados, ajustes progresivos de umbrales de detección y la aplicación de técnicas de optimización energética en la app. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación móvil accesible que detecte inactividad prolongada y permita generar alertas rápidas en adultos mayores, utilizando sensores del teléfono e inteligencia artificial liviana, enviando notificaciones automáticas a contactos de emergencia para reducir riesgos asociados a la soledad y a situaciones no reportadas. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Implementar un módulo de detección de caídas e inmovilidad basado en reglas y machine learning liviano para minimizar falsos positivos. - Diseñar e integrar un sistema de alertas con countdown y mensajes SMS con geolocalización a contactos previamente definidos. - Desarrollar un backend en Node.js con PostgreSQL para gestionar eventos, contactos y respuestas de emergencia. - Incorporar principios de accesibilidad digital en la interfaz de usuario, con tipografía clara, botones grandes y notificaciones auditivas y vibratorias. - Validar el funcionamiento de la aplicación mediante pruebas simuladas en entornos controlados y ajustar parámetros según resultados obtenidos. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, adaptada al contexto académico y a la duración del semestre. Esto permitirá organizar el trabajo en iteraciones cortas, con entregables funcionales y evaluaciones continuas, asegurando que el producto avance de manera incremental y ajustada a los objetivos. Etapas principales del trabajo: - Levantamiento de requerimientos y diseño inicial - Definir las funcionalidades mínimas del MVP (detección de caídas, alertas SMS y panel web). - Establecer criterios de accesibilidad para adultos mayores. - Diseño técnico y arquitectura - Seleccionar las tecnologías: Flutter (frontend móvil), Node.js + PostgreSQL (backend), Twilio (SMS). - Diseñar la base de datos y flujos de comunicación app–servidor–contactos. - Desarrollo iterativo - Implementar el módulo de sensores y detección de caídas (reglas + ML liviano). - Desarrollar el sistema de alertas con countdown y envío de SMS. - Construir el backend para gestión de eventos y respuestas. - Integrar el panel web con mapa y opciones de contacto. - Pruebas y validación - Realizar simulaciones seguras de caídas e inmovilidad. - Validar accesibilidad (botones grandes, voz, vibración). - Ajustar umbrales y parámetros del modelo según resultados. - Documentación y entrega final - Redactar manual de uso y memoria técnica del proyecto. Responsabilidades del equipo: - Desarrollo móvil: implementación en Flutter del módulo de sensores y UI accesible. (Ismael Tapia) - Backend y base de datos: API REST en Node.js con PostgreSQL.(Daniel Jofre, Dante Vargas) - IA/ML: diseño y entrenamiento de modelo liviano (Logistic Regression) e integración en la app. (Dante Vargas, Daniel Jofre) - Gestión y pruebas: coordinación, planificación de tareas, validación funcional y documentación. (Todo el equipo) - Preparar la presentación final con demostración del MVP. (Todo el equipo)

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollo de software multiplataforma | Levantamiento de requerimientos y diseño | Definir alcance del MVP, funcionalidades mínimas, flujos de usuario y criterios de accesibilidad. | PC, internet, bibliografía | 1 semana. | Todo el equipo | Revisión con docente para validar enfoque. |
| Programación móvil (Flutter) | Implementación del módulo de detección | Configurar sensores (acelerómetro/giroscopio), aplicar reglas iniciales y countdown accesible. | Flutter, sensors_plus | 2 semanas. | Ismael Tapia principal responsable, Daniel Jofre revisión. | Posible ajuste por consumo de batería. |
| Inteligencia Artificial aplicada | Integración de modelo ML liviano | Entrenar Logistic Regression en Python, exportar coeficientes e integrarlos a la app. | Python, scikit-learn, JSON | 1 semana. | Dante Vargas, Daniel Jofre | Depende de recolectar suficientes simulaciones de caídas. |
| Desarrollo backend | Construcción de API y base de datos | Crear API REST en Node.js + PostgreSQL para gestionar eventos, contactos y alertas SMS. | Node.js, PostgreSQL | 1 semana. | Daniel Jofre, Dante Vargas | Diseño debe contemplar logs de canal mixto |
| Integración de mensajería | WhatsApp + SMS | Configurar WhatsApp Cloud API (plantillas + opt-in) para alertas primarias y Twilio (SMS) como fallback automático. | Cloud API, Twilio, tokens | 1 semana. | Daniel Jofre | Verificar costo por mensaje en cada canal. |
| Tecnologías web | Página web de alertas | Implementar página con Leaflet que muestre ubicación y botones (“Voy / Con él / Falsa alarma”). | HTML/CSS/JS, Leaflet | 1 semana. | Ismael Tapia | Página enlazada desde WSP/SMS. |
| Validación y pruebas | Simulación de eventos | Probar detección, alertas mixtas (WSP/SMS) y respuestas de contactos. Validar accesibilidad. | Teléfono Android, entorno de prueba | 1 semana. | Todo el equipo. | Importante simular escenarios sin datos. |
| Documentación y entrega | Informe y presentación final. | Redactar memoria técnica, explicar canal mixto, preparar demo de MVP. | Word, PowerPoint | 1 semana | Todo el equipo. | Asegura entrega temprana (antes de diciembre). |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.