Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | AlertaVital |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería Informática, Salud digital, Tecnologías móviles, Sistemas de geolocalización, Accesibilidad y usabilidad. |
| Competencias | Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda una problemática crítica: la soledad, la inactividad prolongada y los accidentes no reportados en adultos mayores, especialmente en Chile. Investigaciones recientes confirman que la soledad y el aislamiento social afectan directamente la resiliencia y la salud de esta población. Un estudio nacional realizado durante la pandemia mostró que los adultos mayores que reportaban soledad tenían 1.8 veces más probabilidades de presentar baja resiliencia, lo que limita su capacidad de pedir ayuda o recuperarse ante situaciones adversas (Oppenheimer-Lewin et al., 2022). El 69% de los encuestados eran mujeres, lo que refleja un componente de género relevante. Asimismo, estudios cualitativos en Chile central evidenciaron que el confinamiento incrementó la tristeza, el aislamiento y redujo la actividad física, afectando la autonomía y la salud general de los mayores (Almonacid-Fierro & Almonacid-Fierro, 2021). Esta disminución en la movilidad y en la interacción cotidiana constituye un factor de riesgo clave no solo frente a caídas, sino también frente a episodios de malestar no reportados. El género también influye en la vulnerabilidad. Aunque ser mujer se asoció a mayor resiliencia, las mujeres mayores en Chile tienen más probabilidades de vivir solas y presentar síntomas depresivos, lo que incrementa su exposición a riesgos si no cuentan con sistemas de apoyo adecuados (Oppenheimer-Lewin et al., 2022). En síntesis, en Chile la evidencia muestra que la soledad, el aislamiento social y la falta de interacción frecuente están estrechamente vinculados a un mayor riesgo de emergencias no atendidas y a consecuencias severas en la salud de los adultos mayores. Esto refuerza la pertinencia de diseñar soluciones tecnológicas accesibles, de bajo costo y adaptadas a esta realidad, con especial énfasis en mujeres, población rural y en situación de vulnerabilidad. Para el campo laboral de la Ingeniería Informática, el proyecto es relevante porque permite aplicar inteligencia artificial, IoT móvil y accesibilidad digital a un problema real de salud pública, aportando soluciones tecnológicas que mejoran la calidad de vida y entregan tranquilidad tanto a los adultos mayores como a sus redes de apoyo. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Crear una app de monitoreo para adultos mayores con un botón de alerta, geolocalización en tiempo real y notificaciones a contactos de emergencia. Objetivo Específicos - Desarrollar una plataforma robusta con node.js y postgreSQL (backend), Flutter (mobile) y API REST, integrando servicios de mapas y notificaciones push. - Diseñar una interfaz simple y accesible con elementos amplios y navegación intuitiva para adultos mayores. - Realizar pruebas exhaustivas y despliegue profesional con documentación completa para usuarios y técnicos. - Implementar asistente virtual con gemini |
| 3. Metodología | Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, adaptada al contexto académico y a la duración del semestre. Esto permitirá organizar el trabajo en iteraciones cortas, con entregables funcionales y evaluaciones continuas, asegurando que el producto avance de manera incremental y ajustada a los objetivos. Roles Scrum Asignados: Scrum Master: Ismael Tapia - Responsable de facilitar ceremonias, remover impedimentos y velar el seguimiento del framework Scrum Product Owner: Dante Vargas - Responsable de definir y priorizar el Product Backlog, representar al usuario final y aceptar los entregables. Equipo Desarrollo: Daniel Jofre, Dante Vargas - Responsables del diseño, desarrollo, testing y entrega de los incrementos del producto. Etapas principales del trabajo: - Levantamiento de requerimientos y diseño inicial - Definir las funcionalidades mínimas del MVP (alertas y panel web). - Establecer criterios de accesibilidad para adultos mayores. - Diseño técnico y arquitectura - Seleccionar las tecnologías: Flutter (frontend móvil), Node.js + PostgreSQL (backend). - Diseñar la base de datos y flujos de comunicación app–servidor–contactos. - Desarrollo iterativo - Desarrollar el sistema de alertas con countdown. - Construir el backend para gestión de eventos y respuestas. - Implementar asistente gemini - Pruebas y validación - Realizar simulaciones seguras de alertas. - Validar accesibilidad (botones grandes, voz, vibración). - Ajustar umbrales y parámetros del modelo según resultados. - Documentación y entrega final - Redactar manual de uso y memoria técnica del proyecto. Responsabilidades del equipo: - Desarrollo móvil: implementación en Flutter del módulo de UI accesible. (Ismael Tapia) - Backend y base de datos: API REST en Node.js con PostgreSQL.(Daniel Jofre, Dante Vargas) - IA/ML: diseño y entrenamiento de modelo liviano (Logistic Regression) e integración en la app. (Dante Vargas, Daniel Jofre) - Gestión y pruebas: coordinación, planificación de tareas, validación funcional y documentación. (Todo el equipo) - Preparar la presentación final con demostración del MVP. (Todo el equipo) |
| 4. Desarrollo | ETAPAS Y ACTIVIDADES Sprint 1: Inicio y planificación - LLuvia de ideas inicial del proyecto - levantamiento de requerimientos funcionales y no funcional - Definición del alcance del proyecto y MVP - Diseño de arquitectura de software - Selección del stack (Node.js, PostgreSQL, Flutter) Sprint 2: Diseño y Prototipo - Creación del prototipo de interfaz en Figma (UI/UX) - Diseño del esquema de base de datos - Diseño de la API REST del backend - Validación de flujos de usuarios y experiencia Sprint 3: Desarrollo - Núcleo del Sistema - Creación inicial del esquema de base de datos - Desarrollo de migraciones y seeders - Implementación del backend con Node.js - Desarrollo del frontend móvil con Flutter - Funcionalidades implementadas: - Registro y autenticación de usuarios - Conexión entre adulto mayor y contactos de confianza - Sistema de geolocalización - Countdown para alertas de emergencia - Notificaciones del sistema - Integración con mapas Sprint 4: Funcionalidades Avanzadas e Integración - Mejora del diseño del countdown - implementación de notificaciones push - Verificación de correo electrónico Sprint 5: Control de Calidad y Pruebas - Pruebas unitarias de componentes criticos - Pruebas de integración de APIs - Pruebas de usabilidad y accesibilidad - Configuración de ambiente de producción - Hosting y despliegue Sprint 6: Cierre y Documentación - Documentación técnica - manual de usuario - Presentación final del proyecto - Informe final del proyecto - entrega de repositorios y documentación ELEMENTOS FACILITADORES DEL PROYECTO Herramientas que facilitaron el desarrollo - trello: Para organización y asignación de tareas - Figma: Para diseño de prototipos e interfaz de usuarios - GitHub: Para control de versiones y trabajo colaborativo - Postman: Para pruebas y documentación de APIs - Visual Studio Code: Como editor principal del código - PostgreSQL: Para gestión de base de datos - Prisma: Como ORM para modelado, migraciones y acceso eficiente a la base de datos - Vercel: Para desplegar funciones sin servidor y facilitar la escalabilidad - Node.js: Como entorno de ejecución principal para el backend - Flutter: Para el desarrollo del frontend móvil Metodologías y procesos facilitadores - Metodología ágil basada en sprints - Reuniones semanales obligatorias - Protocolo de comunicación asincrónica establecido - División clara de responsabilidades por competencias - Retroalimentación constante del profesor - Seguimiento continuo mediante trello DIFICULTADES ENFRENTADAS - Dificultades de coordinación - Disponibilidad horaria diversa entre miembros del equipo - Dificultad para reunirse de manera online - Comunicación asincrónica que generaba retardos en respuestas - Dificultades técnicas - Complejidad inicial del alcance muy ambicioso - Problemas con tecnologías nuevas para el equipo - Limitaciones de hardware para funcionalidades avanzadas - Dificultades de planificación - Estimación incorrecta de tiempos de desarrollo - Requerimientos técnicos subestimados - Compatibilidad entre diferentes versiones de librerías AJUSTES REALIZADOS - Reenfoque Estratégico Funcionalidades eliminadas: - Detección automática de caídas: Por alta complejidad técnica y requerimientos de hardware especializado - Sistema de alertas vía WhatsApp API: por costos elevados y desalineación con el propósito del proyecto - Detección de inmovilidad: Por problemas de usabilidad y potenciales falsas alarmas Nuevo enfoque implementado: - Sistema de alerta manual con countdown: Más confiable y controlable - Notificaciones push nativas: Sustituyeron WhatsApp - Ajuste de proceso - Implementación de reuniones semanales fijas para mejorar coordinación - Comunicación asincrónica estructurada con canales claros - Revision y actualizacion completa del cronograma - Redistribución de algunas tareas según disponibilidad real - Priorización de funcionalidades MVP sobre features opcionales - Ajustes técnicos - Simplificación de arquitectura inicial - Priorización de funcionalidades core sobre features avanzadas - Enfoque en estabilidad sobre complejidad - Uso de servicios gratuitos para evitar costos - Optimización de consultas a base de datos para mejor rendimiento FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS - Registro y autenticación de usuarios - Vinculación entre adulto mayor y cuidadores - Botón de emergencia con countdown - Geolocalización en tiempo real - Notificaciones a contactos de emergencia |
| 5. Evidencias | Github |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Ismael Tapia Al comenzar el proyecto, asumí que mi camino profesional estaría ligado directamente a la programación. Sin embargo, al involucrarme en “AlertaVital” descubrí que mi verdadero talento e interés no estaba en escribir código, sino en la gestión, la organización y la documentación del proyecto - Mi rol se centró en la coordinación: Usé herramientas como trello para organizar las tareas, asegurándose de que cada sprint se cumpliera a tiempo. También participé en la documentación de avances y en la estructuración de los informes. - Aprendí que en un proyecto de software es mucho más que programar: Es un esfuerzo colaborativo donde la comunicación clara, la planificación y el seguimiento son igual de críticos para el éxito. - Descubrí un perfil más estratégicos: Mientras mis compañeros resolvían problemas técnicos, yo me enfoca en que el proyecto mantuviera su rumbo y documentación en orden ¿Siguen siendo los mismos intereses? No. Al inicio, creía que mi futuro estaba en el desarrollo técnico. Ahora me doy cuenta de que mis fortalezas están en la gestión de proyectos, la facilitación del trabajo en equipo y la documentación de procesos. He Redescubierto mi vocación en roles que requieren organización y visión de conjunto, más que en la implementación técnica Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT. ¿Qué intereses profesionales te gustaría explorar o seguir profundizando? - Gestión de Proyectos TI: Especialmente en metodología ágiles como Scrum, donde puedo actuar como un Scrum Master o Project Coordinator. - Análisis de Procesos: Entender cómo se estructuran los flujos de trabajo en equipos de desarrollo y optimizarlos. - Technical Writing: La documentación (como la que hicimos para las APIs y los informes de avance) es un campo que valoro y en el que me gustaría profundizar ¿Cómo te proyectas laboralmente después de haber terminado tu Proyecto APT? - Coordinador de proyectos tecnológicos - asistente en equipos de desarrollo, enfocado en la gestión ágil y la documentación - Analista funcional, ayudando a traducir los requerimientos del negocio en tareas técnicas para los desarrolladores Este proyecto me mostró que el ecosistema tech necesita tanto a las personas que gestionan y organizan como a las que programan. Mi proyección es crecer en ese espacio, asegurándose de que los proyectos no solo sean técnicamente sólidos, sino que también estén bien dirigidos y documentados. Dante: En este proyecto veo reflejados por mi parte unos cuantos intereses profesionales, el primero es emprender de manera independiente, ahora que estamos viendo este proyecto sin un cliente real pero con una problemática real, esto abre muchas puertas si el sistema funciona de manera correcta, ya que resuelve una problemática mundial. Por otro lado también veremos más a fondo la integración de machine learning y la puesta en producción de la misma. Y por último, el desarrollo de software es otro de los intereses profesionales que veo en este proyecto, ya que me servirá como práctica y para también tener una buena base para proyectos futuros, ya sean personales o externos. Daniel: Mis intereses profesionales se centran en el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que integren inteligencia artificial, accesibilidad digital y aplicaciones móviles para resolver problemáticas sociales y de salud. Este proyecto APT refleja esos intereses, ya que me permite aplicar mis conocimientos en programación, bases de datos y machine learning en un contexto real, con impacto directo en la calidad de vida de los adultos mayores. El desarrollo de esta aplicación también contribuye a mi formación como ingeniero informático con un enfoque social, fortaleciendo mis competencias en diseño de software accesible, gestión de proyectos tecnológicos y uso de IA aplicada. Además, me permitirá adquirir experiencia práctica en el diseño de sistemas multiplataforma y escalables, lo cual es fundamental para mi proyección profesional en áreas como la salud digital, la innovación tecnológica y el emprendimiento social. |