|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hasta el momento hemos cumplido con las actividades planificadas en el Sprint 1 (Inicio y Planificación) y el Sprint 2 (Diseño y Prototipo). Y el Sprint 3 (Desarrollo - Núcleo del Sistema) Factores que facilitaron el desarrollo: Planificación detallada: La estructura clara de la carta Gantt nos permitió distribuir tareas eficientemente.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Geolocalización y notificaciones: Extendimos el plazo de estas tareas en 2 días y asignamos reuniones diarias de sincronización entre el equipo de frontend y backend. Dataset para ML: Iniciamos la recolección de datos de forma anticipada y estamos evaluando el uso de datasets públicos para complementar la información. Gestión de riesgos: Aplicamos lo aprendido en Gestión de Proyectos Informáticos para actualizar el plan de riesgos y redistribuir recursos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? La documentación exhaustiva del proyecto, alineada con mi interés en Gestión de Proyectos Informáticos. La comunicación fluida en inglés para investigar tecnologías como Firebase y APIs de geolocalización, aprovechando mi certificación de Inglés Intermedio Alto. El avance en funcionalidades clave como el registro de usuarios y la base de datos, aplicando mis conocimientos de Programación de Software. Áreas de mejora: Establecer revisiones técnicas más frecuentes para detectar dependencias críticas temprano. Incrementar la automatización de pruebas para reducir tiempos de validación.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? ¿Cómo podemos optimizar la integración del modelo de Machine Learning en dispositivos móviles sin afectar el rendimiento? ¿Qué estrategias recomiendan para validar la usabilidad de la aplicación con adultos mayores, considerando sus necesidades específicas?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Si, hay algunas actividades que se pueden asignar a un solo miembro de equipo pero preferimos trabajar en conjunto y si uno no puede llegar a la hora acordada, se le resume el desarrollo hecho.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Positivo, aunque tengamos problemas a la hora de sincronizar los horarios de trabajo llegamos a uno solución casi inmediata.